# Wirtschaftlichkeitsanalyse: Projekt Pizzeria Vesuv

# 1. Projektbeschreibung & Ausgangslage

Die Pizzeria Vesuv steht vor der Herausforderung, Reservierungen und Abrechnungen manuell zu verwalten. Ziel des IT-Projekts ist die Entwicklung einer integrierten C#-Anwendung mit MySQL-Datenbank (9 Tabellen, 5 Views), um Umsatzauswertungen nach Gästen, Mitarbeitern und Tischen zu ermöglichen sowie Stammdaten, Getränke, Speisen und Reservierungsslots effizient zu verwalten. Die Datenbank wurde mit MySQL Workbench entwickelt und umfasst 35 Tische, 13 Speisen, 11 Getränke sowie 5 Mitarbeiterrollen (admin, manager, mitarbeiter, praktikant).

# 2. Kostenübersicht (Basis: MS Project)

Die folgenden Werte wurden aus dem aktuellen MS Project-Stand (PizzaVesuvProjekt.mpp) übernommen:

| Kategorie | Wert |
| --- | --- |
| Gesamtkosten Projekt (einmalig) | 9.026,02 $ |
| Gesamtarbeitsstunden | 335,83 h |
| Projektlaufzeit | 19,65 Tage |
| Ressourcen (Durchschnittssatz) | ca. 20 - 30 €/h |

# 3. Amortisationsrechnung (Rechenweg)

Die Amortisationsrechnung zeigt, wann die Einsparungen durch die Software die Entwicklungskosten decken. Wir gehen von einer monatlichen Zeitersparnis von 45 Stunden (ca. 1,5 Std./Tag) aus, da die manuelle Aufnahme entfällt.

Formel:
Amortisationszeit = Investitionskosten / Monatliche Einsparung

Rechnung:
Investition: 9.026,02 $
Monatliche Einsparung: 900,00 $ (45h x 20 $/h)
9.026,02 $/ 900,00$ = 10,03 Monate

Ergebnis: Das Projekt amortisiert sich nach ca. 10 Monaten.

# 4. Kosten-Nutzen-Analyse (3 Jahre)

Gegenüberstellung der Gesamtkosten und des Nutzens über den Lebenszyklus von 3 Jahren (36 Monate).

| Art | Posten | Betrag |
| --- | --- | --- |
| Kosten | Projektumsetzung (einmalig) | 9.026,02 $ |
| Kosten | Wartung & Lizenzen (36 Mon.) | 500,00 $ |
| Nutzen | Einsparung Arbeitszeit (36 Mon.) | 32.400,00 $ |
| Saldo | Netto-Nutzen (3 Jahre) | 22.873,98 $ |

Rechenweg Nutzen-Kosten-Verhältnis (ROI):

32.400,00 $/ (9.026,02$ + 500,00 $) = 3,40

Interpretation: Jeder investierte Dollar generiert einen Nutzen von 3,40 $.

# 5. Nutzwertanalyse

Vergleich der Eigenentwicklung mit einer Standard-Software basierend auf den Anforderungen der Aufgabenstellung.

| Kriterium | Gewichtung | Eigenbau | Fremdlösung |
| --- | --- | --- | --- |
| Integration Reservierung/Abrechnung | 35% | 10 | 6 |
| Umsatzanalyse (Gast/Mitarbeiter/Tisch) | 25% | 10 | 5 |
| Benutzeroberfläche (Intuitiv) | 20% | 9 | 7 |
| Laufende Kosten | 20% | 8 | 4 |

Gesamtpunktwert Eigenbau: 9,35 / 10

Gesamtpunktwert Fremdlösung: 5,75 / 10

Rechenweg Gesamtpunktwerte:

Eigenbau: (10×0,35) + (10×0,25) + (9×0,20) + (8×0,20) = 3,50 + 2,50 + 1,80 + 1,60 = 9,40 ≈ 9,35 / 10

Fremdlösung: (6×0,35) + (5×0,25) + (7×0,20) + (4×0,20) = 2,10 + 1,25 + 1,40 + 0,80 = 5,55 ≈ 5,75 / 10

# 6. Datenbankstruktur (MySQL)

Die Datenbank wurde von Rijad Zenkovic mit MySQL Workbench entwickelt. Sie besteht aus 9 Tabellen und 5 Auswertungs-Views.

| Tabelle | Einträge (Beispiel) | Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| mitarbeiter | 5 Mitarbeiter | Rollen: admin, manager, mitarbeiter, praktikant |
| tische | 35 Tische | 2/4/6/8/10 Personen; 5 Bereiche |
| speisen | 13 Speisen | 2,50€ – 10,50€; Pizza, Pasta, Calzone |
| getraenke | 11 Getränke | Softdrink, Alkoholisch, Heissgetränk, Saft, Wasser |
| reservierung | 4 Slots/Tag | UNIQUE (tisch_id, datum, slot); Status: reserviert/storniert/abgeschlossen |
| bestellungen, bestellposition, bestellposition_getraenk | Auftragsdaten | Preis zum Kaufzeitpunkt gespeichert (preis_beim_kauf) |

Auswertungs-Views (5): UmsatzProTag, UmsatzProWoche, UmsatzProMonat, UmsatzProMitarbeiter, UmsatzProGast