# Wirtschaftlichkeitsanalyse: Projekt Pizzeria Vesuv

# 1. Projektbeschreibung & Ausgangslage

Die Pizzeria Vesuv steht vor der Herausforderung, Reservierungen und Abrechnungen manuell zu verwalten. Ziel des IT-Projekts ist die Entwicklung einer integrierten C#-Anwendung mit SQL-Datenbank, um Umsatzauswertungen nach Gästen, Mitarbeitern und Tischen zu ermöglichen sowie Stammdaten und Reservierungsslots effizient zu verwalten.

# 2. Kostenübersicht (Basis: MS Project)

Die folgenden Werte wurden aus dem aktuellen MS Project-Stand (PizzaVesuvProjekt.mpp) übernommen:

| Kategorie | Wert |
| --- | --- |
| Gesamtkosten Projekt (einmalig) | 9.026,02 $ |
| Gesamtarbeitsstunden | 335,83 h |
| Projektlaufzeit | 19,65 Tage |
| Ressourcen (Durchschnittssatz) | ca. 20 - 30 €/h |

# 3. Amortisationsrechnung (Rechenweg)

Die Amortisationsrechnung zeigt, wann die Einsparungen durch die Software die Entwicklungskosten decken. Wir gehen von einer monatlichen Zeitersparnis von 45 Stunden (ca. 1,5 Std./Tag) aus, da die manuelle Aufnahme entfällt.

Formel:
Amortisationszeit = Investitionskosten / Monatliche Einsparung

Rechnung:
Investition: 9.026,02 $
Monatliche Einsparung: 900,00 $ (45h x 20 $/h)
9.026,02 $/ 900,00$ = 10,03 Monate

Ergebnis: Das Projekt amortisiert sich nach ca. 10 Monaten.

# 4. Kosten-Nutzen-Analyse (3 Jahre)

Gegenüberstellung der Gesamtkosten und des Nutzens über den Lebenszyklus von 3 Jahren (36 Monate).

| Art | Posten | Betrag |
| --- | --- | --- |
| Kosten | Projektumsetzung (einmalig) | 9.026,02 $ |
| Kosten | Wartung & Lizenzen (36 Mon.) | 500,00 $ |
| Nutzen | Einsparung Arbeitszeit (36 Mon.) | 32.400,00 $ |
| Saldo | Netto-Nutzen (3 Jahre) | 22.873,98 $ |

Rechenweg Nutzen-Kosten-Verhältnis (ROI):

32.400,00 $/ (9.026,02$ + 500,00 $) = 3,40

Interpretation: Jeder investierte Dollar generiert einen Nutzen von 3,40 $.

# 5. Nutzwertanalyse

Vergleich der Eigenentwicklung mit einer Standard-Software basierend auf den Anforderungen der Aufgabenstellung.

| Kriterium | Gewichtung | Eigenbau | Fremdlösung |
| --- | --- | --- | --- |
| Integration Reservierung/Abrechnung | 35% | 10 | 6 |
| Umsatzanalyse (Gast/Mitarbeiter/Tisch) | 25% | 10 | 5 |
| Benutzeroberfläche (Intuitiv) | 20% | 9 | 7 |
| Laufende Kosten | 20% | 8 | 4 |

Gesamtpunktwert Eigenbau: 9,35 / 10

Gesamtpunktwert Fremdlösung: 5,75 / 10